## Slide 1: Github – Zenhub – Scrum - editor
Ugens udfordringer

## Slide 2: Præsentationen
Ugens oplevelser
Github - Zenhub - editor
Scrum

## Slide 3: Ugens oplevelser
God proces med at lave en backlog
Sprint backlog blev lavet til første sprint
Vi fik fordelt opgaver efter aftale og kom godt i gang.
Vi har afholdt daily scrum
Scrum
Zenhub
Github
Editor

## Slide 4: Ugens oplevelser (2)
Men men men …
Vi blev løsningsorienterede
Scrum og zenhub er opreklameret og overflødig
Github bliver brugt til at kommunikere ændringer
>> vi mister styringen og alting flyder
Scrum
Zenhub
Github
Editor

## Slide 5: Ugens oplevelser (3)
torsdag
Vi starter forfra
Opdateret backlog
Tilføje assignees, estimat og afhængigheder
Ny sprint backlog
Tickets i ‘in progress’ og review + closed
Scrum
Zenhub
Github
Editor

## Slide 6: Github/zenhub/editor - udfordringer
Værktøjskendskab
Vedligeholde indhold med assignees, estimat og afhængighed samt status
Lås i kommunikation mellem editor og Github
Scrum
Zenhub
Github
Editor

## Slide 7: Scrum - zenhub
Se værdien i at bruge scrum
Mangler kendskab til roller
2 ører – 1 mund
Lave de rigtige pipelines
Scrum tankegang vs waterfall
Scrum
Zenhub
Github
Editor